STATUS CONSOLIDADO — TENSOR AURORA

Hub DTIC & SIS  •  Projeto de Refatoração

Data: 09/03/2026  •  Fase Atual: 0 — Correção de Bugs Críticos

# 1. Fase 0 — Bugs Críticos (Corrigidos / Pendente Validação)

Dois bugs funcionais graves foram identificados pelo usuário após múltiplas auditorias AI-assistidas. Os fixes foram implementados mas ainda aguardam validação manual e execução dos testes automatizados.

| Status | Bug | Arquivo | Fix Aplicado |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ FIXED | Context não resetava ao trocar função (Gestor SIS → Conservação → Gestor) | ProfileSwitcher.tsx L63 | baseContext = activeContext.split('-')[0] |
| ✅ FIXED | Acesso a dados reais sem autenticação (zero proteção server-side) | middleware.ts [NEW] | Middleware Next.js + cookie hub-session-token |
| ✅ FIXED | Endpoints de dados sem auth guard no backend FastAPI | auth_guard.py [NEW] | Depends(verify_session) em db_read, search, chargers |

# 2. Root Causes Identificados

Bug 1 — ProfileSwitcher: Context não resetava

const targetContext = hubRole.context_override || activeContext;

Quando o gestor voltava de 'sis-memoria' para 'Gestão Estratégica' (sem context_override), o activeContext permanecia 'sis-memoria'. O fix extrai o contexto base via split('-')[0].

// FIX APLICADO

const baseContext = activeContext.includes('-') ? activeContext.split('-')[0] : activeContext;

const targetContext = hubRole.context_override || baseContext;

Bug 2 — Autenticação sem proteção server-side

- ProtectedRoute.tsx verificava apenas estado Zustand (client-side, persistido em localStorage)

- Ausência de middleware.ts — zero proteção server-side no Next.js

- Endpoints FastAPI usavam service token do backend, sem validar autenticação do usuário

# 3. Rede de Segurança — 11 Testes Criados

Arquivo: app/tests/test_auth_service.py — Cobre resolve_hub_roles() e build_login_response(). Pendente execução.

| Teste | Cenário Coberto | Status |
| --- | --- | --- |
| test_dtic_tecnico | Perfil 6 → tecnico DTIC | PENDENTE |
| test_dtic_gestor | Perfil 20 → gestor DTIC | PENDENTE |
| test_sis_gestor_no_context_override | Perfil 3 → gestor SIS sem context_override | PENDENTE |
| test_sis_grupo_manutencao | Grupo 22 → tecnico-manutencao, context_override=sis-manutencao | PENDENTE |
| test_sis_grupo_conservacao | Grupo 21 → tecnico-conservacao, context_override=sis-memoria | PENDENTE |
| test_fallback_solicitante | Perfil desconhecido → fallback solicitante | PENDENTE |
| test_roles_ordering | Ordenação: solicitante < tecnico < gestor | PENDENTE |
| test_sis_multiple_groups | Ambos grupos SIS → roles distintas | PENDENTE |
| test_basic_parsing | Parsing de sessão GLPI mínima | PENDENTE |
| test_glpigroups_as_list_of_ints | groups como [22, 21] | PENDENTE |
| test_glpigroups_as_list_of_dicts | groups como [{id: 22}] | PENDENTE |

Comando para executar: cd app && python -m pytest tests/test_auth_service.py -v

# 4. Decisões Arquiteturais Consolidadas

| Decisão | Fonte | Confiança | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitetura: Monólito Extensível (Opção A) | arquitetura_multi_contexto.md | ⭐⭐⭐⭐⭐ | DECIDIDO |
| Backend: ContextRegistry substitui if/elif hardcoded | arquitetura_multi_contexto.md | ⭐⭐⭐⭐⭐ | DECIDIDO |
| Frontend: Feature Manifests declarativos | arquitetura_multi_contexto.md | ⭐⭐⭐⭐⭐ | DECIDIDO |
| Permissões: Abordagem C (Grupos Hub-App-* como Tags) | estudo_permissoes_glpi.md | ⭐⭐⭐⭐ | DECIDIDO |
| API GLPI: Mapeada e testada no sandbox | relatorio_integracao_glpi.md | ⭐⭐⭐⭐⭐ | DECIDIDO |

Descoberta importante: auth_service.py já possui ~60% da infraestrutura para a Abordagem C. A implementação completa é uma adição incremental de ~30 linhas, não uma reescrita.

# 5. Gaps de Conhecimento Identificados

| # | Gap | Descrição | Ação Necessária |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 | Tech Stack dos Dashboards Legados | Portas 4003, 4010, 5175 — são React/Vite, Flask ou HTML estático? Impacta estimativa das Fases 2-3. | Investigar portas e código-fonte |
| 🔴 | AD/LDAP × Grupos Hub-App-* | Grupos GLPI são sincronizados automaticamente do AD ou gerenciados manualmente? | Verificar regras LDAP em Administração > Regras no GLPI de produção |
| 🟡 | Testes no Auth Flow | resolve_hub_roles() e build_login_response() sem nenhum teste — risco para refatoração. | Executar pytest test_auth_service.py criado na Fase 0 |
| 🟡 | Credentials em Memória (XSS) | useAuthStore guarda {username, password} em memória Zustand — exposto a XSS. | Avaliar troca para HTTP-only cookie na Fase 1.5 |

# 6. Roadmap Unificado

| Fase | Nome | Entregas Principais | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Correção de Bugs Críticos (1-2 dias) | Fix ProfileSwitcher · Middleware Next.js · Auth Guard FastAPI · 11 Testes E2E | EM ANDAMENTO |
| Fase 1 | Foundation — ContextRegistry (1 semana) | contexts.yaml · ContextRegistry backend · Feature Manifests TS · Refatorar Selector/Sidebar | PENDENTE |
| Fase 1.5 | Permissões App-Level (2-3 dias) | app_access[] via Hub-App-* · ContextGuard component · Grupos de teste no GLPI | PENDENTE |
| Fase 2 | Migração de Dashboards (2-4 semanas) | Organizar features/ · Migrar dashboards legados (depende do Gap 1) | BLOQUEADO |
| Fase 3 | Admin Panel (1-2 semanas) | 9 endpoints gestão de permissões · Interface checkbox matrix · Vincular ao GLPI | PENDENTE |

Regra de ouro: Nenhuma fase é destrutiva. Todo passo é reversível com git revert. Cada fase entrega valor independente e é compatível com o que existe.

# 7. Próximas Ações Imediatas

Antes de qualquer trabalho na Fase 1, os 4 primeiros itens abaixo devem ser concluídos:

| # | Ação | Comando / Detalhe | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Executar os 11 testes criados | cd app && python -m pytest tests/test_auth_service.py -v | 🔴 CRÍTICA |
| 2 | Testar Fix F1 manualmente (troca de contexto) | Login → SIS → Gestor → Conservação → voltar Gestor → URL deve ser /sis/dashboard | 🔴 CRÍTICA |
| 3 | Testar Fix F2 (middleware) | Aba anônima → localhost:8080/sis/dashboard → deve redirecionar para / | 🔴 CRÍTICA |
| 4 | Testar Fix F3 (backend auth) | curl localhost:8080/api/v1/sis/db/stats (sem headers) → deve retornar 401 | 🔴 CRÍTICA |
| 5 | Investigar tech stack dashboards legados (Gap 1) | Inspecionar portas 4003, 4010, 5175 | 🟡 ALTA |
| 6 | Verificar regras LDAP no GLPI de produção (Gap 2) | Administração > Regras > Regras de autorização | 🟡 ALTA |

# 8. Reflexão de Processo — Por Que Os Bugs Passaram Pelas Auditorias

Falha 1: Auditorias leram código, não executaram

Todas as auditorias anteriores foram feitas por análise estática. Nenhuma simulou fluxos de usuário reais nem fez requests HTTP diretos sem auth.

Falha 2: Foco na macro-arquitetura, negligência no micro-comportamento

Semanas analisando ContextRegistry, Feature Manifests, GLPI API — enquanto o código rodando em produção tinha bugs fundamentais de state management e autenticação.

Falha 3: Confiança excessiva em guards client-side

O ProtectedRoute.tsx dava uma ilusão de segurança que levou todos a assumir que a autenticação estava 'resolvida'.

Falha 4: Ausência de testes automatizados

Um único teste E2E de fluxo (login → troca → volta → verificar URL) teria capturado o Bug 1 na primeira iteração.

Mudança de processo adotada

- Toda auditoria deve incluir testes de fluxo real (browser ou curl) — nunca apenas leitura estática

- Checklist pré-refatoração obrigatório: auth funciona? dados filtram? estado reseta?

- Validar o presente ANTES de planejar o futuro