SIS & DTIC Hub Application

Relatório Consolidado de Status — Fase 0

2026-03-09  |  Gerado automaticamente a partir dos documentos de auditoria

# 1. Visão Geral do Projeto

O Hub Application é uma plataforma centralizada que integra os sistemas SIS (Sistema de Informações Setoriais) e DTIC (Departamento de Tecnologia da Informação), com múltiplos contextos funcionais acessados via seletor de perfil. A aplicação usa Next.js no frontend, FastAPI no backend e GLPI como fonte de autenticação e dados de tickets.

| Componente | Tecnologia | Status |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 + TypeScript + Zustand | Em produção |
| Backend | FastAPI (Python) | Em produção |
| Auth Source | GLPI (via API REST) | Integrado |
| Contextos Ativos | SIS, SIS-Manutenção, SIS-Conservação, DTIC | Operacional |
| Testes Automatizados | pytest (11 testes criados na Fase 0) | Novo |

# 2. Status da Fase 0 — Correção de Bugs Críticos

A Fase 0 foi concluída com 2 bugs críticos corrigidos, 1 novo arquivo de middleware criado, 1 auth guard implementado no backend e 11 testes de regressão adicionados.

## 2.1 Bug F1 — ProfileSwitcher não resetava contexto

Severidade: CRÍTICA

Cenário: usuário logado como Gestor SIS trocava para Conservação e ao voltar para Gestão Estratégica, a URL permanecia em /sis-memoria/dashboard com dados filtrados por conservação. O badge mostrava o papel correto, criando uma ilusão de funcionamento.

Root Cause

const targetContext = hubRole.context_override || activeContext;

Quando context_override era null (caso do Gestor), o activeContext residual de 'sis-memoria' era reutilizado.

Fix Aplicado

const baseContext = activeContext.includes("-") ? activeContext.split("-")[0] : activeContext;

const targetContext = hubRole.context_override || baseContext;

Arquivo: web/src/components/auth/ProfileSwitcher.tsx — extrai contexto raiz antes de resolver o alvo.

## 2.2 Bug F2 — Acesso a dados sem autenticação

Severidade: CRÍTICA (Segurança)

Cenário: qualquer usuário sem login podia acessar /sis/dashboard e visualizar tickets reais (GLPI-6912, GLPI-6902, etc.). O ProtectedRoute.tsx apenas verificava estado Zustand persistido em localStorage.

Root Causes

- ProtectedRoute apenas validava isAuthenticated do localStorage (client-side)

- Nenhum middleware Next.js server-side existia

- Endpoints FastAPI não exigiam token de usuário — usavam service token do .env

Fix F2 — Middleware Next.js

Arquivo novo: web/src/middleware.ts — intercepta todas as rotas [context]/* e valida cookie hub-session-token antes de renderizar. Redireciona para / com ?redirect= preservando URL original.

Fix F3 — Auth Guard Backend

Arquivo novo: app/core/auth_guard.py — dependência FastAPI verify_session() que aceita token via header X-Session-Token, Session-Token ou cookie. Injetada nos routers db_read.py, search.py e chargers.py.

## 2.3 Cobertura de Testes — test_auth_service.py

11 testes criados cobrindo os dois pontos mais críticos do auth_service.py: resolve_hub_roles() e build_login_response().

| Teste | Cenário Coberto |
| --- | --- |
| test_dtic_tecnico | Perfil 6 → role tecnico no contexto DTIC |
| test_dtic_gestor | Perfil 20 → role gestor no contexto DTIC |
| test_sis_gestor_no_context_override | Perfil 3 → gestor SIS sem context_override |
| test_sis_grupo_manutencao | Grupo 22 → tecnico-manutencao, context_override=sis-manutencao |
| test_sis_grupo_conservacao | Grupo 21 → tecnico-conservacao, context_override=sis-memoria |
| test_fallback_solicitante | Perfil desconhecido → fallback solicitante |
| test_roles_ordering | Ordenação: solicitante < tecnico < gestor |
| test_sis_multiple_groups | Ambos grupos SIS → roles distintas retornadas |
| test_basic_parsing | Parsing de sessão GLPI mínima válida |
| test_glpigroups_as_list_of_ints | Grupos como lista de inteiros [22, 21] |
| test_glpigroups_as_list_of_dicts | Grupos como lista de dicts [{"id": 22}] |

# 3. Validação Pendente

Os fixes foram implementados mas ainda dependem de validação manual e execução dos testes no ambiente local:

| # | Ação | Comando / Procedimento | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Executar testes unitários | cd app && python -m pytest tests/test_auth_service.py -v | Pendente |
| 2 | Testar F1 (troca de contexto) | Login → SIS Gestor → Conservação → Voltar Gestor → URL deve ser /sis/dashboard | Pendente |
| 3 | Testar F2 (acesso sem auth) | Aba anônima → localhost:8080/sis/dashboard → deve redirecionar para / | Pendente |
| 4 | Testar F3 (backend sem token) | curl localhost:8080/api/v1/sis/db/stats → deve retornar 401 | Pendente |

# 4. Reflexão de Processo — Por Que Os Bugs Passaram Despercebidos

Os dois bugs críticos escaparam de múltiplas auditorias AI-assistidas. A análise honesta aponta 5 falhas sistêmicas de processo:

| Falha | Descrição |
| --- | --- |
| Análise estática sem execução | Auditorias leram código-fonte mas nunca simularam fluxos reais de usuário ou fizeram requests HTTP sem auth |
| Foco macro, negligência micro | Semanas planejando ContextRegistry e Feature Manifests enquanto código em produção tinha bugs fundamentais de estado e auth |
| Confiança no guard client-side | ProtectedRoute.tsx criou ilusão de segurança — todos (humano e AI) assumiram auth como 'resolvida' |
| Ausência de testes E2E | Nenhum teste automatizado simulava troca de contexto ou acesso sem autenticação |
| Enviesamento por complexidade | Partes 'simples' (troca de estado, proteção de rota) foram menos auditadas que partes 'interessantes' (API GLPI, arquitetura extensível) |

## 4.1 Mudanças de Processo Adotadas

- Toda auditoria de código DEVE incluir testes de fluxo real — nunca apenas leitura estática

- Checklist de validação pré-refatoração: auth funciona? dados filtram corretamente? estado reseta?

- Se uma correção não funcionar, PARAR e reavaliar — nunca tentar novamente às cegas

# 5. Roadmap Unificado

O projeto segue um roadmap de 5 fases incrementais. Nenhuma fase é destrutiva — cada entrega de valor é compatível com o que já existe.

| Fase | Nome | Duração Estimada | Status | Dependências |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Correção de Bugs Críticos | 1-2 dias | Implementado / Pendente validação | — |
| 1 | ContextRegistry + Feature Manifests | 1 semana | A iniciar | Fase 0 validada |
| 1.5 | Permissões App-Level (Hub-App-*) | 2-3 dias | A iniciar | Fase 1 |
| 2 | Migração de Dashboards Legados | 2-4 semanas | A iniciar | Gap 1 investigado |
| 3 | Admin Panel de Permissões | 1-2 semanas | A iniciar | Fase 1.5 |

# 6. Gaps de Conhecimento — O Que Ainda Falta Investigar

## 6.1 Gap Crítico — Tech Stack dos Dashboards Legados

As portas 4003, 4010 e 5175 hospedam dashboards legados cujo tech stack é desconhecido. Se forem React/Vite, a migração é mecânica. Se forem Flask/HTML, requer reescrita. A estimativa de tempo das Fases 2-3 depende totalmente desta descoberta.

| Dashboard | Porta | Tech Stack | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard DTIC (Métricas/Heatmap) | 4003 | Desconhecido | Fase 2 |
| Dashboard Manutenção/Conservação | 4010 | Desconhecido | Fase 2 |
| Observabilidade (SOC/Rede/Ativos) | 5175 | Desconhecido | Fase 3 |
| Governança (Normas/KPIs/RACI) | 4010 | Desconhecido | Fase 3 |

## 6.2 Gap Importante — AD/LDAP × Grupos Hub-App-*

Se criarmos grupos Hub-App-* no GLPI para controle de acesso granular, precisa ser investigado se o sync LDAP os vincula automaticamente ao AD ou se o gerenciamento será manual via Admin Panel.

# 7. Decisões Pendentes

| # | Decisão | Opções Disponíveis | Quando |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Onde vive o contexts.yaml? | Arquivo no repo / Env vars / Banco de dados | Fase 1 |
| 2 | Grupos Hub-App-* gerenciados por quem? | Admin GLPI nativo / Admin Panel / Sync AD | Fase 1.5 |
| 3 | Migrar ou reescrever dashboards legados? | Depende do Gap 1 (tech stack) | Fase 2 |
| 4 | ContextGuard redireciona para onde? | 404 / Página de Acesso Negado / Home do contexto | Fase 1.5 |
| 5 | Quem acessa o Admin Panel? | Super-Admin GLPI / Qualquer gestor / Novo perfil Hub-Admin | Fase 3 |

# 8. Riscos e Mitigações

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Refatoração do auth quebra login existente | Média | Alto | 11 testes na Fase 0 + feature branch |
| Dashboards legados em tech incompatível | Média | Médio | Investigar antes de iniciar Fase 2 |
| LDAP não sincroniza grupos Hub-App-* | Alta | Médio | Admin Panel como fallback (Fase 3) |
| Scope creep — tudo de uma vez | Alta | Alto | Fases incrementais com entregas independentes |
| Perda de funcionalidade durante migração | Baixa | Alto | Fases aditivas, não destrutivas; reversível via git |

Documento gerado em 2026-03-09 | Projeto: hub_dtic_and_sis | Repositório: jonathanmoletta17/hub_dtic_and_sis