Tensor Aurora

Hub DTIC & SIS — Plano de Implementação

Blocos 1, 2 e 3 · Correções Críticas e Qualidade de Erros

Versão 1.0 · Março 2026

1. Visão Geral do Plano

Este documento descreve as mudanças exatas a serem aplicadas para resolver as 4 inconsistências críticas e 2 moderadas identificadas na auditoria consolidada. O plano está organizado em blocos sequenciais de menor para maior superfície de mudança.

| Bloco | Prioridade | Escopo | Risco | Esforço |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bloco 1 | 🔴 Crítica | INC-04 + INC-05: Modal de carregador e payload GLPI | Baixo | ~30 min |
| Bloco 2 | 🔴 Crítica | INC-01 + INC-02: Sanitização HTML backend + frontend | Baixo | ~45 min |
| Bloco 3 | 🟡 Moderada | INC-06: Erros silenciosos no chargerService.ts | Baixo | ~30 min |

Blocos 4 e 5 (INC-07, INC-08 e INC-03) são tratados separadamente pois INC-07/08 são limpeza simples e INC-03 requer decisão de produto antes da implementação.

2. Bloco 1 — Correções Cirúrgicas no Módulo de Carregadores

## 2.1 INC-04 — Botão Confirmar Travado (CreateChargerModal.tsx)

Diagnóstico resumido:

O estado locationId inicia como '' (string vazia). O <select> exibe visualmente a primeira opção da lista, mas o estado React não é atualizado até o usuário interagir. A condição disabled verifica locationId === '' e bloqueia o botão indefinidamente.

Arquivo alvo:

web/src/components/chargers/CreateChargerModal.tsx

Mudança 1 — Inicializar locationId com o primeiro valor disponível:

Antes:

const [locationId, setLocationId] = useState<number | ''>('');

Depois:

const [locationId, setLocationId] = useState<number | ''>(

locations.length > 0 ? locations[0].id : ''

);

Mudança 2 — Remover a prop value artificial do <select>:

Antes:

value={locationId === '' && locations.length > 0 ? locations[0].id : locationId}

Depois:

value={locationId}

Resultado esperado: O botão Confirmar fica habilitado assim que o nome do carregador é preenchido, sem exigir interação desnecessária no select.

## 2.2 INC-05 — Flags Ausentes no Payload GLPI (charger_commands.py)

Diagnóstico resumido:

A API REST do GLPI aplica padrão 0 (Não) para campos não enviados. Como is_recursive e is_helpdesk_visible não constam no payload, todo carregador criado pelo Hub nasce invisível para tickets e restrito à entidade raiz.

Arquivo alvo:

app/services/charger_commands.py — função create_charger()

Mudança — Adicionar flags obrigatórias ao payload:

Antes:

payload = {"name": name, "is_deleted": 0}

Depois:

payload = {

"name": name,

"is_deleted": 0,

"is_recursive": 1,       # Entidades filhas: Sim

"is_helpdesk_visible": 1  # Associável a um chamado: Sim

}

Nota: is_deleted: 0 já estava correto. Apenas is_recursive e is_helpdesk_visible estavam ausentes.

Resultado esperado: Carregadores criados pelo Hub nascem com Entidades filhas e Associável a um chamado marcados como Sim, sem necessidade de correção manual no GLPI.

Commit sugerido para o Bloco 1:

fix(chargers): corrige estado inicial do select e flags is_recursive/is_helpdesk_visible no payload GLPI

3. Bloco 2 — Sanitização HTML (Raiz CQRS)

Contexto: A migração para CQRS (SQL direto no MySQL) eliminou a sanitização implícita que a GLPI Search API fornecia. O MySQL retorna HTML cru com tags e entidades. O backend limpa o campo content mas ignora o title. O frontend não aplica stripHtml() em nenhum campo no caminho CQRS.

## 3.1 INC-01 — title não sanitizado no Backend

Arquivos alvo:

app/services/ticket_list_service.py — linha ~142

app/services/search_service.py       — linha ~170

Padrão atual (ambos os arquivos):

"content": _clean_html(r[2] or ""),   # ✅ sanitizado

"title":   r[1] or "Sem título",       # ❌ cru

Mudança — Aplicar _clean_html() ao title em ambos os arquivos:

"content": _clean_html(r[2] or ""),

"title":   _clean_html(r[1] or "Sem título"),  # ✅ corrigido

Verificar: _clean_html() já existe nos dois arquivos (é usada para content). Nenhuma nova função precisa ser criada.

## 3.2 INC-02 — Frontend sem stripHtml() no caminho CQRS

Arquivo alvo:

web/src/lib/api/ticketService.ts

Funções a corrigir:

- fetchTickets() — linha ~129

- searchTicketsDirect() — linha ~186

Padrão atual (fetchTickets e searchTicketsDirect):

title:   r.title   || 'Sem título',  // ❌ cru

content: r.content || '',             // ❌ cru

Mudança — Aplicar stripHtml() em title e content:

title:   stripHtml(r.title   || 'Sem título'),  // ✅

content: stripHtml(r.content || ''),             // ✅

Referência: stripHtml() já está definida no mesmo arquivo (linhas 14–31) e já é usada corretamente em fetchTicketDetail(). Nenhuma importação adicional necessária.

Componentes que param de exibir HTML cru após essa correção:

- KanbanBoard — /[context]/dashboard

- UserTicketsPage — /[context]/user

- SearchPage / TicketList — /[context]/search

Commit sugerido para o Bloco 2:

fix(tickets): aplica _clean_html() no title do backend e stripHtml() no frontend (caminho CQRS)

4. Bloco 3 — Erros Silenciosos no chargerService.ts

Diagnóstico resumido:

Todas as funções de escrita do chargerService.ts terminam com .catch(() => false) ou .catch(() => []). Erros 400/500 do GLPI, falhas de permissão, timeouts e payloads inválidos são engolidos silenciosamente. O usuário jamais vê o erro real.

Arquivo alvo:

web/src/lib/api/chargerService.ts

Funções afetadas:

| Função | Catch atual | Problema |
| --- | --- | --- |
| fetchChargers() | .catch(() => []) | Retorna lista vazia. Falha de rede = tela vazia sem aviso. |
| createCharger() | .catch(() => false) | Criação falha, retorna false. UI não notifica. |
| updateCharger() | .catch(() => false) | Atualização silenciosa. |
| deleteCharger() | .catch(() => false) | Exclusão silenciosa. |
| reactivateCharger() | .catch(() => false) | Reativação silenciosa. |
| batchUpdateChargers() | .catch(() => false) | Batch inteiro falha sem feedback. |

## 4.1 Estratégia de Correção

A abordagem recomendada é propagar o erro ao invés de engolir, deixando o chamador (componente React) responsável por exibir feedback ao usuário. Isso mantém o serviço simples e desacoplado da camada de UI.

Padrão a substituir (em todas as funções de escrita):

} catch {

return false;

}

Padrão novo — relançar com mensagem estruturada:

} catch (err) {

const msg = err instanceof Error ? err.message : 'Erro desconhecido';

throw new Error(`[chargerService] ${msg}`);

}

Para fetchChargers() especificamente (retorna [] hoje):

} catch (err) {

const msg = err instanceof Error ? err.message : 'Erro ao carregar carregadores';

throw new Error(`[chargerService] ${msg}`);

}

## 4.2 Ajuste nos Componentes Chamadores

Após propagar o erro, cada componente que chama essas funções precisa de um bloco try/catch ou .catch() para exibir o toast/mensagem de erro. O padrão recomendado:

try {

await createCharger(client, name, locationId);

toast.success('Carregador criado com sucesso');

} catch (err) {

toast.error(err instanceof Error ? err.message : 'Erro ao criar carregador');

}

Verificar quais componentes chamam essas funções antes de implementar o bloco 3:

- ChargerManagementPage ou equivalente — chamadas a fetchChargers e batchUpdateChargers

- CreateChargerModal — chama createCharger

- Qualquer modal de edição/exclusão — chama updateCharger, deleteCharger, reactivateCharger

Commit sugerido para o Bloco 3:

fix(chargerService): propaga erros de API ao invés de engolir silenciosamente

5. Tabela Master de Implementação

| INC | Sev. | Descrição | Bloco | Arquivo(s) | Mudança |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INC-04 | 🔴 Crítica | Botão Confirmar travado | Bloco 1 | CreateChargerModal.tsx | Inicializar locationId com locations[0].id |
| INC-05 | 🔴 Crítica | Flags GLPI ausentes no payload | Bloco 1 | charger_commands.py | Adicionar is_recursive:1 e is_helpdesk_visible:1 |
| INC-01 | 🔴 Crítica | title não sanitizado no backend | Bloco 2 | ticket_list_service.py search_service.py | Aplicar _clean_html() ao title |
| INC-02 | 🔴 Crítica | Frontend sem stripHtml() no caminho CQRS | Bloco 2 | ticketService.ts | Aplicar stripHtml() em title e content |
| INC-06 | 🟡 Moderada | Erros silenciados com .catch(() => false) | Bloco 3 | chargerService.ts | Relançar erro; componentes exibem toast |

6. Ordem de Execução Recomendada

Sequência dentro de cada bloco:

Bloco 1 (iniciar por aqui — risco zero, impacto imediato):

- charger_commands.py → adicionar is_recursive e is_helpdesk_visible

- CreateChargerModal.tsx → corrigir useState e value do select

- Testar: criar carregador, confirmar flags no GLPI nativo

Bloco 2 (maior impacto visual):

- ticket_list_service.py → _clean_html() no title

- search_service.py → _clean_html() no title

- ticketService.ts → stripHtml() em fetchTickets() e searchTicketsDirect()

- Testar: dashboard, user tickets e search com chamados reais de título especial

Bloco 3 (qualidade de diagnóstico em produção):

- Mapear todos os componentes chamadores do chargerService

- Substituir .catch(() => false) por relançamento de erro

- Adicionar try/catch com toast nos componentes chamadores

Regra geral: cada bloco só deve ser iniciado após o anterior estar testado e funcionando. Nenhum bloco tem dependência técnica do outro, mas a sequência minimiza superfície de debug simultâneo.

7. Notas e Pendências

## INC-03 — Categorias Duplicadas (pendente decisão)

Esse item aguarda uma decisão de produto antes da implementação. As duas opções são:

- Opção A (simples): deduplicar por cleanName no frontend — perde contexto de categoria pai

- Opção B (completa): backend retorna dados já agrupados com caminho completo — maior controle, maior esforço

## INC-07 e INC-08 — Limpeza (Bloco 4)

São itens de dívida técnica sem urgência operacional:

- INC-07: remover checagem RBAC duplicada em assignMultipleChargersToTicket()

- INC-08: deletar endpoint /qa comentado e import morto em db_read.py

Tensor Aurora · Hub DTIC & SIS · Casa Civil RS